Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 24. sjednici, od 14. ožujka 2017. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture na području Grada Skradina za 2016.g.

A)  U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

PLANIRANO                                 OSTVARENO

___________________________________________________________________________

1.1. JAVNE POVRŠINE

-uređenje plaža-na području

Grada Skradina                                                          0,00                                               0,00

UKUPNO :                                                                0,00                                               0,00

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

- Rekonstrukcija ceste Skorići-Bićine                      0,00                                                0,00

- Gračac Milovići-Smolići                             193.750,00                                    259.407,00

- Bićine                                                             75.000,00                                      63.555,00

- Skradinsko polje                                                     0,00                                               0,00

- Dubravice Graovo-Novo naselje                   83.750,00                                               0,00

- Zagrađe (II) faza-Skradin                                       0,00                                               0,00

- Put Gradine-Skradin                                      93.750,00                                               0,00

- Rupe-Bili brig                                                         0,00                                               0,00

- Prilazna cesta groblje Žažvić                        125.000,00                                               0,00

- Sonković-Matići                                           175.000,00                                    145.469,00

- Rupe-Rogovo                                               410.000,00                                               0,00

- Sonković-Prukljan (projekt.dok.)                  31.250,00                                                0,00

UKUPNO :                                                 1.187.500,00                                    468.431,00

1.3. GROBLJA

- Izgr. grob.grob. Sv. Kata Dubra.

Sv. Jure Rupe, Sv.Jere Skradin                    831.250,00                                    718.351,00

- Izgr.proj. dok mrtv.-Krković                       500.000,00                                    354.195,00

UKUPNO :                                                1.331.250,00                                  1.072.546,00

1.4. JAVNA RASVJETA

- Izgradnja javne rasvjete

#### Ulaz Skradin i Skradinsko polje                137.842,00                                    143.841,00

UKUPNO :                                                  137.842,00                                    143.841,00

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Izgradnja i obnova autob. čekaonica                        0,00                                             0,00

UKUPNO :                                                                 0,00                                            0,00

3.3. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

- Održavanje deponija                                         5.000,00                                            0,00

UKUPNO:                                                           5.000,00                                            0,00

## SVEUKUPNO                                                     2.661.592,00                               1.684.818,00

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz izvora financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te  nabavku opreme komunalne infrastrukture je slijedeći:

_________________________________________________________________________

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA                                                               IZNOS U KN

1. Komunalni doprinos                                             750.000,00                                691.377,00

2. Prihod od prodaje grobnica                                  850.000,00                                240.000,00

3. Pomoći iz držav. proračuna                                  350.000,00                                350.000,00

5. Donacije pravnih osoba                                        180.000,00                                           0,00

6. Proračun Grada Skradina                                     531.592,00                                 403.441,00

S V E U K U P N O :                                            2.661.592,00                              1.684.818,00

KLASA:363-02/15-01/1

URBROJ:2182/03-02-17-4

Skradin, 14. ožujka 2017. god.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

### PREDSJEDNICA

Katarina Šošić, v.r.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 24. sjednici,  od  14. ožujka 2017.godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2016.g.

1.	Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2016.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2.	Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/15-01/1

URBROJ:2182/03-02-17-5

Skradin, 14. ožujka 2017. god.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA

Katarina Šošić, v.r.