Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 15. sjednici, od 28. lipnja 2019.godine, donosi

**Z A K L J U Č A K**

**o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja**

**komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2018.g.**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Skradina za 2018.g. u tekstu kako se prilaže ovom Zaključku.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

KLASA:363-02/17-01/1

URBROJ:2182/03-02-19-7

Skradin, 28. lipnja 2019. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

**GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

Nadija Zorica, v.r.

Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 15. sjednici, od 28. lipnja 2019. godine, donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture na području Grada Skradina za 2018.g.**

**A)** U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

PLANIRANO OSTVARENO

Opis i naznaka poslova Procjena troškova u kn

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

- Uređenj ulice sv. Petke 150.000,00 0,00

- Izgradnja Graovo-Novo naselje 587.500,00 586.083,00

- Ulice Ribarska 263.000,00 0,00

- Zagrađe (II) faza -Skradin 197.064,00 197.063,00

- Cesta Bilo Stanovi 0,00 0,00

- Asfaltiranje odvojka Bili brig 0,00 0,00

- Imov.-prav.odnosi Skrad.-Pamuč..-Bratiš. 100.000,00 0,00

- Rogovo (III) faza 0,00 0,00

-Neraz.cesta Bićine 75.339,00 75.339,00

-Neraz.cesta Smolići Gračac 0,00 0,00

-Neraz.cesta Milovići 1 60.318,00 72.382,00

-Neraz.cesta. Milovići 2 0,00 0,00

-Neraz.cesta Sonković-Matići 1 22.944,00 22.944,00

-Neraz.cesta Sonković-Matići 2 35.343,00 35.343,00

-Neraz.cesta Sonković-Guberine 36.797,00 36.796,00

-Neraz. cesta-Piramatovci 93.478,00 93.477,00

Neraz.cesta Dubravice-Lončar 40.545,00 40.544,00

-Im.-prav.odnosi c. Srida Dubravica-Graovo 120.000,00 44,691,00

Nerazv.cesta u naselju Velika Glava 176.880,00 176.877,00

UKUPNO: 1.959.208,00 1.381.539,00

1.4. JAVNA RASVJETA

-Park Skradin 100.000,00 77.800,00

-Dubravice Uzdaj 170.000,00 155.721,00

-Dopuna JR 138.750,00 14.263,00

UKUPNO : 408.750,00 247.784,00

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Uređ. i obnova autob. čekaonica 37.500,00 37.488,00

UKUPNO : 37.500,00 37.488,00

3.3. ODLAGANJE KOMUNAL. OTPADA

- Održavanje deponija 50.000,00 45.000,00

UKUPNO: 50.000,00 45.000,00

**SVEUKUPNO 2.455.458,00 1.711.811,00**

III. ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja je slijedeći:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZNOS U KN

1. Komunalni doprinos 650.000,00 672.980,00

2. Prihod od prodaje grobnica 100.000,00 5.000,00

3. Pomoći iz držav.proračuna 476.880,00 459.942,00

4. Proračun Grada Skradina 1.228.578,00 573.889,00

**S V E U K U P N O : 2.455.458,00 1.711.811,00**

KLASA:363-02/17-01/1

URBROJ:2182/03-02-19-6

Skradin, 28. lipnja 2019. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

**GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

Nadija Zorica, v.r.