Na temelju članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Skradina, na 28. sjednici, od 25. ožujka 2021. godine, donosi

  **IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**

**gradnje objekata i uređaja komunalne**

**infrastrukture na području Grada Skradina za 2020.g.**

**A)** U skladu s predviđenim sredstvima planirana je i ostvarena gradnja sljedećih objekata komunalne infrastrukture:

 PLANIRANO (IZMJENE II) OSTVARENO

Opis i naznaka poslova Procjena troškova u kn

1.2. NERAZVRSTANE CESTE

-Uređenje neraz. ceste Rupe 56.700,00 54.883,82

-Uređenje neraz. ceste Dubravice 101.600,00 98.429,69

-Uređenje ulice Put Turine, Skradin 321.000,00 320.087,88

-Uređenje neraz. ceste Plastovo 22.700,00 22.058,64

-Uređenje neraz. ceste Gračac 93.570,00 87.659,88

-Uređenje neraz ceste Sonković 96.631,00 90.518,75

-Uređenje neraz. ceste Piramatovci 21.275,00 19.735,00

-Uređ. neraz. ceste Skradinsko Polje 230.584,00 224.083,98

-Uređenje neraz. ceste Bićine 124.310,00 116.265,00

-Uređenje neraz. ceste Lađevci 73.670,00 68.957,50

-Uređenje neraz. ceste Bilostanovi 22.220,00 20.790,00

-Imov.-pravni posl. Rotor Dubravice 200.000,00 195.374,81

-Dovršenje ulice Zagrađe- Skradin 44.000,00 42.977,68

-Uređenje neraz. ceste Prukljan 0,00 0,00

 UKUPNO: 1.408.260,00 1.361.822,63

1.4. JAVNA RASVJETA

-Pr. J.R.(Gračac, križanje D56-ŽC6089) 20.000,00 18.750,00

-Izg. J.R.(Gračac, križanje D56-ŽC 6089) 100.000,00 0,00

-Izgradnja J.R. II faza rotor Dubravice 200.000,00 198.287,50

- Dopuna J.R. 280.000,00 278.691,88

 UKUPNO : 600.000,00 495.729,38

**-2-**

3.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

-Uređ. i obnova autob. čekaonica 30.000,00 21.812,50

 UKUPNO : 30.000,00 21.812,50

3.3. ODLAG. KOMUNALNOG OTPADA

 - Održavanje deponija 45.000,00 43.195,63

 UKUPNO: 45.000,00 43.195,63

 Opis i naznaka poslova Procjenjeni troškovi u kn\_\_\_ **SVEUKUPNO 2.083.260,00 1.922.560,14**

B) Planirani i ostvareni iznos sredstava ( izraženo u kunama ) za provedbu Programa koji se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZNOS U KN

1. Komunalni doprinos 200.000,00 137.358,35

2. Ministarstvo regionalnog razvoja 520.000,00 516.924,71

3. Ministarstvo graditeljstva 381.000,00 0,00

4. Proračun Grada Skradina 1.363.260,00 1.268.277,08

**S V E U K U P N O : 2.083.260,00 1.922.560,14**

KLASA:363-02/19-01/3

URBROJ:2182/03-02-20-4

Skradin, 25. ožujka 2021. god.

**GRADSKO VIJEĆE**

 **GRADA SKRADINA**

**PREDSJEDNICA**

 Nadija Zorica, v.r.